新邱区人民政府办公室关于印发新邱区

河长制实施方案的通知

 新政办发〔2018〕28号

长营子镇政府、各街道办事处，区政府各部门, 驻区各单位：

经区政府同意，现将《新邱区河长制实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。

阜新市新邱区人民政府办公室

2018年5月7日

（此件公开发布）

新邱区河长制实施方案

根据《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省实施河长制工作方案的通知》（辽政办发〔2017〕30号）及《阜新市人民政府办公室关于印发阜新市实施河长制工作方案的通知》（阜政办发〔2017〕62号）等精神，结合实际，制定本方案。

　　一、指导思想

　　全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，以维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用为目标，以解决河湖管理保护突出问题为导向，全面加强水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和河湖执法监管，统筹山水林田系统治理，实行最严格的生态环境保护制度。在我区范围内全面推行河长制，积极构建目标明确、责任明晰、上下联动、齐抓共管、协调有序、监管严格、保障有力的河湖管理保护体制机制，为人民生活提供更多更好优美河湖生态环境，为全面建设小康社会提供物质基础和环境资源保障。

二、工作目标

全区3条流域面积10平方公里(含10平方公里)以上河流，1座水库，纳入河长制范畴。

到2020年，七家子河水质稳定保持III类水质标准，细河稳定达到V类水质标准；全区城区黑臭水体全部清除；全区地下水质量不下降。全区所辖辽河、凌河流域河湖水生态系统功能显著恢复，生态环境质量明显改善，生态系统呈良性循环趋势。有效解决向河道倾倒垃圾、违规占河、乱采盗挖等问题，河道生态环境明显趋好。

到2030年七家子河水质稳定保持III类水质标准，细河水质进一步改善，全区河流水质优良（达到或优于III类），城区建成区黑臭水体得到消除，全区地下水水质状况稳中趋好，全区流域生态环境质量全面改善，生态系统基本实现良性循环。基本杜绝向河道倾倒垃圾、违规占河、乱采盗挖等问题，全区河湖生态系统显著改善，逐步恢复自然健康状态。
　　三、组织实施

（一）2018年6月底前

建立区、镇二级河长体系并予以公布，按照行政区域全覆盖的原则设立二级河长和副河长，按照不重不漏、突出重点、便于考核的原则设立河（段）长，按照隶属关系和属地管理原则由河长兼任水库库长，落实各级河长责任。设置区级河长制办公室，办公室设在区农经局，办公室主任由区农经局主要负责同志兼任。完善河湖管理保护地方性法规、政府规章和相关制度。

区、镇两级党委或政府印发本级实施河长制工作方案，明确河长制实施范围、河长组织体系、河湖管护目标、主要任务和保障措施，结合实际细化实化全面推行河长制六大任务，并分解落实到部门。2018年5月底前，区河长制办公室编制完成本地区河长制实施方案，5月底前完成河长公示牌设立工作。

区河长办制定出台中央明确要求的河长会议、信息共享、信息报送、工作督察、考核问责和激励、验收6项工作制度，积极探索建立符合本地区实际的河长巡河、工作督办、联席会议、重大问题报告和部门联合执法等制度。编制完成河长制河湖名录和“一河一策”治理及管理保护方案。按照国家要求，组织开展河长制信息系统建设。逐步建立全区流域面积10平方公里（含10平方公里）以上河流“一河一档”。

按照“见河长、见行动、见成效”要求，开展全面推行河长制基础性工作和河湖管理保护行动。重点实施河湖垃圾清理及保洁、河湖管理综合执法、河湖管理范围划定、河道综合治理与生态修复、河湖水环境质量改善等河湖管理保护工作，并取得成效。层层开展监督检查和考核评估，发现问题及时整改，确保全面推行河长制工作落实到位。

（二）长期推进

立足实际，围绕河长制六大任务，按照工作目标，找准差距，坚持问题导向，继续实施重点河湖生态封育及综合治理保护，全面开展水资源保护、清河、补短板、宜居乡村、监督执法等河湖综合治理保护五大专项行动，实现“五清、三达标”。其中“五清”，即岸线清、排污口清、垃圾清、水域清、水质清；“三达标”，即河湖水资源保护实现国家严格水资源管理制度考核达标、河湖水质实现《重点流域水污染防治规划（2016—2020年）》和《水污染防治行动计划》考核达标、河库生态实现生态功能区恢复目标。

四、主要任务

当前，主要做好2018至2020年相关工作。

（一）加强水资源保护

控制用水总量。实施最严格水资源管理，对取用水总量已达到或超过控制指标的建设项目暂停新增取水许可。依法开展河道管理范围内有关活动审批工作，并加强监管。2018年、2019年、2020年全区用水总量控制指标分别为0.47亿立方米、0.49亿立方米、0.52亿立方米。（牵头单位：区农经局；配合单位：区经济商务局、区住建局等）

（二）加强河湖水域岸线管理保护

1.划定河湖管理范围。组织编制河湖管理范围划界实施方案，开展河湖划界，推进河湖自然资源确权登记工作。（牵头单位：区农经局、国土新邱分局；配合单位：区住建局等）

2.加强河道采砂管理。严格执行河道采砂规划、计划及许可制度，强化监督执法，严厉打击非法采砂行为。进一步做好采砂权出让和采砂管理工作。（牵头单位：区农经局；配合单位：国土新邱分局、新邱公安分局、区住建局、区综合执法局等）

3.清理整治侵占、围垦河湖问题。禁止围河（湖）造田。严禁以各种名义侵占河道、围垦河湖，对岸线乱占滥用、占而不用等突出问题开展清理整治。（牵头单位：区农经局、新邱公安分局、国土新邱分局；配合单位：环保新邱分局、区综合执法局、区住建局、长营子镇等）

4.加强河湖防洪薄弱环节建设。按照国家有关部署，全力推进大江大河整治、中小河流治理、病险水库除险加固、农村防汛预报预警体系等工程建设，注重防洪与生态治理相协调，全力完成年度计划任务和绩效目标。（牵头单位：区农经局、区发改局、区财政局；配合单位：国土新邱分局、区住建局、环保新邱分局等）

（三）加强水污染防治

1.控制入河排污总量。严格落实《水功能区监督管理办法》，按照全省入河排污口优化布局和整治方案，严格入河排污口设置审批和监督管理，组织开展入河排污口监测。落实《排污许可证管理暂行规定》和《排污许可管理办法（试行）》，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》中规定的行业，完成排污许可证核发，持证企业按证排污，制定重点监管名录和档案台账，开展动态核查和监测。（牵头单位：区农经局、环保新邱分局；配合单位：区住建局等）

2.治理工业点源污染。开展重点行业污染治理，加强对水平低、环保设施差的小型工业企业的监管，按照《水污染防治行动计划》要求，发现一个，取缔一个。（牵头单位：环保新邱分局；配合单位：区发改局、区经济商务局、国土新邱分局等）

3.处理城镇生活污水。2018至2019年，加快城镇污水处理设施建设，推进长营子镇污水收集处理设施建设。城区污水处理率分别达到95%以上。（牵头单位：区住建局、环保新邱分局；配合单位：区发改局、区农经局等）

4.防治畜禽养殖污染。在禁养区内禁止有排放污染物的规模养殖场和养殖专业户存在，禁止再新建畜禽养殖场。（牵头单位：区农经局；配合单位：环保新邱分局等）

5.控制农业面源污染。2018年，积极配合市农委等相关部门做好农药利用率的控制工作，农药使用量不增加；农作物化肥用量增幅有效下降。（牵头单位：区农经局；配合单位：环保新邱分局、国土新邱分局等）

6.控制水产养殖污染。2018至2020年，推行健康养殖方式，改善生产条件，以到期进行复查为主，在流域内积极创建农业部水产健康养殖示范场。（牵头单位：区农经局；配合单位：环保新邱分局等）

（四）加强水环境治理

1.治理城区建成区黑臭水体。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大对城区建成区黑臭水体的治理力度。到2020年全区建成区黑臭水体全部消失。（牵头单位：区住建局；配合单位：区发改局、区农经局、环保新邱分局等）

2.水污染防治目标责任书中集中式饮用水水源地优良比例达标。对集中式饮用水水源地实施水源地隔离、综合整治、生态修复三大工程，开展饮用水水源地规范化建设，强化环境保护。2018年至2020年，水污染防治目标责任书中集中式饮用水水源地优良比例达到100%。全面掌握全区各类饮用水水源基础信息，完善水源水质安全风险源档案，基本完成集中式饮用水源地违章建筑、穿越道路、管线及违规排污口关闭等综合整治工作。（牵头单位：环保新邱分局；配合单位：区发改局、国土新邱分局、区住建局、区农经局、区卫计局等）

3.加强农村水环境综合整治。实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理。深化“以奖促治”政策，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治，继续开展宜居乡村建设。到2020年，建设 2个宜居示范村、6个宜居村。深入推动农村生活垃圾分类减量和资源化利用试点建设。（牵头单位：区住建局、环保新邱分局；配合单位：区发改局、区财政局、区农经局、区卫计局、长营子镇政府等）

4.加强河湖水环境综合整治。按照《水污染防治行动计划》要求，开展水污染防治和水生态修复工作，协调推进重大水环境综合治理项目，加强监管，促进项目建成运营。2018年，组织开展区内河湖近岸企业环境风险隐患排查，建立环境风险企业档案；2019年，指导企业开展环境风险评估、突发环境事件应急预案编制及备案，完善部门间、跨区域间应急联动机制；2020年，完成河湖近岸企业突发环境事件应急预案备案工作，建立跨区域应急联动机制。（牵头单位：环保新邱分局、区农经局；配合单位：区发改局、国土新邱分局、区住建局、新邱区公安分局等）

5.清理河道垃圾。2018至2020年，继续开展河道垃圾清理专项行动，建立完善沿河乡镇、村屯垃圾清运管护长效机制。（牵头单位：区农经局；配合单位：环保新邱分局、区住建局、长营子镇等）

（五）加强水生态修复

1.推进河湖生态修复和保护。巩固自然封育和退耕（林）还河成果，基本形成生态廊道。推进建立生态保护补偿机制，落实补偿资金。（牵头单位：区农经局；配合单位：区发改局、区财政局、环保新邱分局、国土新邱分局等）

2.加强山水林田系统治理。加大河流源头区、水源涵养区、生态敏感区保护力度，加强水土流失预防监督和综合整治，建设生态清洁型小流域，维护河湖生态环境。（牵头单位：区农经局、环保新邱分局；配合单位：国土新邱分局等）

（六）加强执法监管

1.建立完善河湖执法监管体制机制。《阜新市公安机关实行河道警长制工作方案》出台后，建成全区公安机关三级河道警长制。落实河湖管理保护、执法监管责任单位、人员及设备，按照财权与支出责任相对应原则，落实区级河湖管护、监测、执法等经费，推进建立河湖管护长效机制。按照控制总量、优化结构、适宜适度的原则，围绕全区2个流域的河长制布局，逐步建立河湖管理保护联防联控示范性执法基地。（牵头单位：区农经局、新邱公安分局；配合单位：区财政局、环保新邱分局等）

2.开展涉河湖联合执法专项行动。严厉打击非法排污、设障、采砂、采矿、围垦、侵占水域岸线等违法行为。2018年，出台《新邱区河长制行政执法机关与公安机关执法工作衔接制度》。2019年，有效解决刑事司法与行政执法衔接问题。2020年，完善行政执法与刑事司法衔接机制，加大河湖违法案件查办力度。（牵头单位：区农经局、环保新邱分局、新邱公安分局；配合单位：国土新邱分局、区住建局等）

3.建立河长制考核问责奖励激励机制。出台区全面推行河长制考核奖励和责任追究办法及年度考核方案，对区有关部门全面推行河长制工作进行考核，依据考核结果，按照有关规定进行问责和奖励。（牵头单位：区河长办、区政府绩效办；配合单位：区河长制工作联席会议成员单位、区人社局、区经济商务局等）

五、保障措施

（一）强化组织领导。把全面推行河长制作为加强河湖管理保护的重要举措，建立党委政府领导、河长负责、部门联动、属地落实的工作机制。各级河长及相关部门要各司其职、各负其责、密切协同、形成合力，确保全面推行河长制取得实效。

（二）强化资金保障。加大河湖治理及管理保护资金投入，统筹使用水利、环保、住建等专项资金，不断探索创新资金投入方式，引导企业和社会资金参与，逐步建立政府、企业、社会共同参与的多元化河湖治理及管理保护投入机制。

（三）强化科技支撑。充分发挥高校、科研机构、科技社团和企业等各方力量，加强水资源保护、水环境整治、水生态修复、水生态补偿等方面项目研究和关键技术攻关，加大先进技术引进和推广应用力度。

（四）强化考核评价。明确年度工作目标，层层签订责任状，建立日常监督、第三方评估、公众满意度测评、年度考核等考评体系，严格督察考核，确保各项任务落到实处。

（五）强化执法监督。推进联合执法，建立健全定期会商调度、联合执法机制，提高河湖执法能力。强化对重点区域、敏感水域执法监管，对违法行为早发现、早制止、早处理。建立案件通报制度，推进行政执法与刑事司法有效衔接，对重大水事违法案件实行挂牌督办，严厉打击涉河（湖）违法犯罪活动。

（六）强化宣传引导。区文体广电局要把全面推行河长制及河湖管理保护纳入公益性宣传范围，以河长制实现“河长治”为主线，大力宣传“见河长、见行动、见成效”的典型经验,充分发挥舆论引导和监督作用，营造全社会关爱河湖、珍惜河湖、保护河湖的良好氛围。